АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2024 года					                                              № 14

п. Междуречье

О неотложных мерах по подготовке к пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего поводка на территории Междуреченского сельского поселения в 2024 году

В целях осуществления неотложных мер по предупреждению и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ледоходом, весенним паводком в 2023 году, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  Междуреченского сельского поселения, Администрация Междуреченского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения, территории и объектов поселения на период прохождения весеннего половодья в 2024 году (Приложение №1).

2. Утвердить рабочую группу для оперативного руководства работами в период весеннего половодья 2024 года на территории Междуреченского сельского поселения (приложение № 2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения организационно - технических и профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций   из-за подтопления талыми водами на территории Междуреченского сельского поселения (приложение № 3).

4. Рекомендовать:

4.1. Руководителям учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям:

- организовать работу по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья;

- усилить контроль в течение весеннего паводкового периода;

- организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи;

- организовать на подведомственных и прилегающих территориях уборку и вывоз снега.

4.2. Работникам торговли создать резерв продуктов на данный период.

4.3. БОУ «Междуреченская СОШ» - провести разъяснительную работу  среди учащихся по правилам безопасности  в период  паводка и принятие мер по исключению выхода на лёд  в период ледохода.

5. Администрации сельского поселения совместно с МУП  «Восход»:

- организовать работу по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья;

- обследовать  дороги, мосты, дамбы и водопропускные трубы, скотомогильник  и организовать постоянное наблюдение за  их состоянием;

- организовать разъяснительную работу среди населения, которое может попасть в зону подтопления;

- организовать и провести работы по подготовке к беспрепятственному пропуску паводковых вод;

- организовать очистку территории поселения от мусора, ликвидировать стихийные свалки.

- оперативно информировать ЕДДС района в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения ледохода и весеннего половодья.

6. Ведущему специалисту (Халтуриной О.А.) предусмотреть выделение финансовых средств из резервного фонда поселения на выполнение мероприятий по привлечению сил и средств, для предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Междуреченского сельского поселения»  и разместить на официальном сайте Междуреченского сельского поседения Тарского муниципального района Омской области  в сети Интернет.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

сельского поселения                                                                       В.М. Мухамадеев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от   13.03.2024  № 14

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения, территории и объектов Междуреченского сельского поселения

в период прохождения весеннего половодья в 2024 году

| № | Выполняемые мероприятия | сроки исполнения | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование водозащитных дамб и проведение мероприятий по их усилению в наиболее опасных местах. | до 25.03.2024 | Администрация, МУП «Восход» (по согласованию) |
| 2 | Контроль над местами несанкционированных переправ и переходов через р. Иртыш | с 20.03.2024 до окончания таяния льда | Администрация (рабочая группа) |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для предупреждения и ликвидации возможных последствий ЧС в период ледохода и весеннего половодья. | до 25.03.2024 | Администрация, МУП «Восход» руководители учреждений, организаций, предприниматели (по согласованию) |
| 4 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС | до 25.03.2024 | Администрация |
| 5 | Обследование дорог, дамб и водопропускных труб. Очистка от снега, льда проезжей части и обочин автомобильных дорог | в течение всего периода | Администрация, МУП «Восход», руководители учреждений, организаций, предприниматели (по согласованию) |
| 6 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов о временном сезонном ограничении движения определенной категории транспортных средств по автодорогам поселения | до 30.03.2024 | Администрация |
| 7 | Информирование населения о складывающейся обстановке в период ледохода и весеннего половодья | в течение всего периода | Администрация |
| 8 | Предоставление информации в ЕДДС района о выполнении превентивных мероприятий, о проблемных вопросах, о складывающейся обстановке | еженедельно, весь период | Администрация |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области

от   13.03.2024 № 24

Состав рабочей группы

для оперативного руководства работами в период весеннего половодья 2024 года на территории Междуреченского сельского поселения

В.М. Мухамадеев – Глава Междуреченского сельского поселения;

Герасимович Любовь Филипповна, директор «Атакского психоневрологического интерната» - (по согласованию).

-Мугак Нина Анатольевн, директор БОУ «Междуреченская СОШ» (по согласованию);

Пенкин Евгений Петрович, руководитель МУП «Восход» (по согласованию);

-Сысолятина Валентина Владимировна, заведующая БДО «Междуреченский детский сад», депутат Совета Междуреченского сельского поселения (по согласованию);

- Сысолятин Алексей Григорьевич, староста п. Атак (по согласованию)

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  от  13.03.2024 № 14

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения

организационно- технических и профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  из-за подтопления талыми водами на территории Междуреченского сельского поселения в 2024 году

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частное лицо Вильман В.И. (по согласованию) | МТЗ -82 |